Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity                                                                                                                                              Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

PRZEBUDOWA   DROGI   GMINNEJ

GULBITY  -   ANGLITY
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
Wykaz zawartości:

Rozdział 1 :  Instrukcja dla wykonawców

Rozdział 2 :  Załączniki

Rozdział 3 :  Umowy

Rozdział 4 :  Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział 5 : Przedmiary
ROZDZIAŁ  1

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW
	I.
	Zamawiający



Gmina Pasłęk - Urząd Miejski w Pasłęku przy Placu Św. Wojciecha 5 tel. 55 248 2001, fax. 55 248 3180, e-mail grzegorz.galikowski@paslek.pl, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej Gulbity – Anglity.                                                                                                               
	II.
	Tryb udzielenia zamówienia


 1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

 2. Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
	III.
	Opis przedmiotu zamówienia


 1  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na  przebudowie  drogi gminnej w tym:  wzmocnieniu i wykonaniu podbudowy  z kruszywa łamanego z poszerzeniem do 5 m, łącznie na odcinku   2,498 km,  wykonaniu  jezdni z asfaltobetonu z istniejącymi zjazdami  na przyległe pola, wykonaniu zjazdów na przyległe posesje  w miejscu istniejących z kostki betonowej, utwardzeniu pobocza jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m po obu stronach, udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych,wykonaniu  dwóch zatok autobusowych z wiatą przystankową ,chodnikiem i oświetleniem, zabezpieczeniu rurami osłonowymi istniejących kabli teletechnicznych, przesunięciu hydrantów poza jezdnię, wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w celu zachowania bezpiecznej skarani nad drogą. Do realizacji przedmioty zamówienia wykonawca winien zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę wykonującą obowiązki kierownika budowy. Zadanie na odcinku A-B o długości 2,003 km realizowane będzie z udziałem środków UE z programu  PROW na lata 2014-2020 z operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 
 2  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 3  Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6.

 4  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 5  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
 6.1  osoba wykonująca obowiązki kierownika budowy
	IV.
	Termin wykonania zamówienia


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy,  do dnia 31 sierpnia 2017 r.
	V.
	Warunki udziału w postępowaniu 


O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy  którzy: 

 1. nie podlegają wykluczeniu zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
 2.1.   zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu  jeżeli wykaże że: 
 a) będzie posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj., że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzy zadania polegające na budowie lub  przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej  o zakresie rzeczowym, co najmniej 2,0 km , każde,
 b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w branży drogowej bez ograniczeń, która może pełnić funkcję kierownika budowy oraz co najmniej  jedną osobę posiadającą uprawnienia  sanitarne do kierowania robotami sanitarnymi,  która może pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych.


Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił. 


Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

	VI.
	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy .



Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy.  

	VII.
	Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (zgodne z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ)
2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (zgodny z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do SIWZ)
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zgodny z wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ)
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5. Inne dokumenty. Informacja Wykonawcy, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazująca nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VII. 1.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VII. 1.


W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt VII. 1 - 4, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
	VIII.
	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów


1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji faksem, drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być kierowane na adres e-mail: grzegorz.galikowski@paslek.pl, przy czym wymaga się, aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania opatrzoną podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji umożliwiającej edycję.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania  na  piśmie  pod  adres: Urząd Miejski Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 55 248 31 80 lub pocztą elektroniczną: grzegorz.galikowski@paslek.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3. 
7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (http://paslek-um.bip-wm.pl). Zamawiający przedłuży w razie konieczności termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. 

9. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty  wariantowe nie będą rozpatrywane.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: Grzegorz Galikowski
Urząd Miejski w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha 5 pok. nr 12 w godz. 800 – 1500 

tel. 55  248 20 01 do 03 w. 21

e-mail: grzegorz.galikowski@paslek.pl
	IX.
	Wymagania dotyczące wadium 



Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 93.000,00 zł. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu,

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2014 r,poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240)


Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy  Zamawiającego – Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, konto nr 13 8313 0009 0000 3447 2000 0040. 

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego w pok. nr 15. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	X.
	Termin związania ofertą


1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużanie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
	XI.
	Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – zał. Nr 1),

 b) oświadczenia wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. VII,

 c) wypełniony formularz cenowy (zgodny ze wzorem stanowiącym zał. Nr 5)

 2. Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant podmiotów występujących wspólnie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku: 

 a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 b) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie,

 c) jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 d) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
 5. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmę podwykonawców. 

 6. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 9. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 1. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty

 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

	XII.
	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Pl.  Św. Wojciecha 5  pok. - 12, nie później niż do dnia 7 października 2014 r. do godz. 1000 Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i zostanie powiadomiony, jaki numer otrzymała jego oferta Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

 2. Oferent złoży ofertę w dwóch kopertach zaadresowanych na adres Zamawiającego, przy czym koperta wewnętrzna oznaczona będzie nazwą i adresem oferenta i napisem „Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity  – oferta”, zewnętrzna natomiast oznaczona będzie poza adresem Zamawiającego napisem „Przebudowa drogi gminnej Gulbity - Anglity – Oferta – nie otwierać przed 07.10.2014 r., godz. 1015”.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 2, zewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami “ZMIANA “ lub “WYCOFANIE”. Wykonawca może wycofać ofertę, lecz nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 7 października 2014 r. o godz. 1015, w swojej siedzibie pok. nr 1 Otwarcie ofert jest jawne i przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 5. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z ich otwarcia, zawierające dane określone w art. 86  ust. 5  ustawy. 
	XIII.
	Opis sposobu obliczenia ceny


1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z zakresem rzeczowym prac przewidzianych do wykonywania.

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej przekazanej w SIWZ, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty robót przygotowawczych porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cenę oferty należy wyliczyć jako wartość netto oraz wartość brutto czyli łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,
4. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
5. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
	XIV.
	Opis kryteriów, ich znaczenie i sposób dokonania oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty


Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A.  cena oferty – 60%

B.  wydłużenie okresu rękojmi – 20%

C.  skrócenie okresu realizacji zamówienia – 20 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 
1. cena oferty: punktacja w tym kryterium zostanie określona według poniższego wyliczenia, 

           najniższa cena oferty 

                                punkty w kryterium cena = ----------------------------------- × 100 × 0,6


          Cena oferty badanej
2. wydłużenie okresu rękojmi: ocena w tym kryterium dokonana będzie na podstawie zadeklarowanego wydłużenia okresu rękojmi, przy założeniu że wymagany okres rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy, przyjmując 1 punkt za każdy miesiąc wydłużenia okresu rękojmi, a następnie wykonanie poniższego wyliczenia

                 ilość punktów oferty badanej
                             punkty w kryterium okres rękojmi = ---------------------------------------- × 100 × 0,2



   największa ilość punków
3. skrócenie okresu realizacji zamówienia: ocena w tym kryterium dokonana będzie na podstawie zadeklarowanego skrócenia okresu realizacji zamówienia, przy założeniu że wymagany okres realizacji zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 30 czerwca 2017, przyjmując 1 punkt za każdy miesiąc skrócenia okresu realizacji zamówienia od dnia 31 sierpnia 2017 r., a następnie wykonanie poniższego wyliczenia

                                                 ilość punktów oferty badanej
               punkty w kryterium skrócenie okresu realizacji zamówienia   = ---------------------------------------- × 100 × 0,2



                                  największa ilość punków  

Zamawiający udzieli zamówienia, odrębnie dla każdego zadania Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 


Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.


Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

	XV.
	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy



Zamawiający zawrze umowę o treści zawartej w Rozdziale nr 3, w sprawie zamówienia publicznego z oferentem, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane droga elektroniczną, lub faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.


Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
	XVI.
	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy



Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej (brutto). 


W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, żądanie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dotyczyć będzie każdej części zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wybory Wykonawcy w jednej  lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.   


W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.  


Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonane,

· 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
	XVII.
	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania


 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 a) określenia warunków udziału w postępowaniu,

 b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 c) odrzucenia oferty odwołującego,

 d) opisu przedmiotu zamówienia,
 e) wyboru oferty najkorzystniejszej.

 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

ROZDZIAŁ  2
ZAŁĄCZNIKI
	ZAŁĄCZNIK  NR 1.

	FORMULARZ OFERTOWY - OFERTA


WYKONAWCA
…....................................................................................................                                                                                                                                           nazwa oferenta
......................................................................................................                                                                                                                                       siedziba oferenta
......................................................................................................                                                                                                                                            nazwa banku i nr konta oferenta
.......................................................................................................                                                                                                                                        adres  poczty elektronicznej oferenta
…..................................…...............................................................                                                                                                                                              nr telefon                                                                         nr fax
Do ...................................................                                                                                                                                                               zamawiający
.........................................................

….......................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Gulbity – Anglity, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i ogłoszeniu:
 1. Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę .......................................................... zł , brutto słownie .................................................................................................  ............................. zł, w tym podatek VAT, o wartości, ........................................... zł, 
 2. Proponujemy ustalić okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na …....... miesięcy
 3. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dnia …............. 2017r.
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz . 

 6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, oraz złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …........................................

 7. Oferta została złożona na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ...................

 8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ......... do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

 9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**


1/ .................................................................................


2/ .................................................................................


3/ .................................................................................

4/ .................................................................................


5/ .................................................................................


6/ .................................................................................



........................................................................................









             /upełnomocnieni przedstawiciele oferenta)


................................................................












          (data )

	ZAŁĄCZNIK  NR 2.

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


Nazwa wykonawcy  ........................................................................................

Adres wykonawcy  ..........................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I E 


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Gulbity – Anglity, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) oświadczamy że, na dzień składania oferty: 
1. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy, 
2. oraz o spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 
Jednocześnie informujemy że :
1. przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy* /nie będziemy*/ powoływać się na zasoby innych podmiotów i poniżej zamieszczamy informacje o tych podmiotach*
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(Nazwa i adres podmiotu, zakres korzystania z zasobów)
2. zamierzamy* /nie zamierzamy/* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i poniżej zamieszczamy informacje o podwykonawcach*
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................(Nazwa i adres podmiotu, określenie części zamówienia)  
*) niepotrzebne skreślić
	ZAŁĄCZNIK    NR 3.

	DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE


Nazwa oferenta .................................................................................

Adres oferenta ..................................................................................

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
	Rodzaj robót (zakres wykonany)
	Wartość
	Data i miejsce wykonania 

	
	
	








Podpisano

                             


                                 .....................................................
                                                                                    


                 ( upoważniony przedstawiciel )
	ZAŁĄCZNIK  NR 4.

	WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  DO  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA


Nazwa wykonawcy  ........................................................................................

Adres wykonawcy ..........................................................................................

	Nazwisko imię
	Kwalifikacje zawodowe
	Uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie
	Zakres wykonywanych czynności  
	Podstawa do dysponowania osobą

	
	
	
	
	


                                                                 Podpisano

.....................................................
                                                                                            

                                                                               ( upoważniony przedstawiciel )
	ZAŁĄCZNIK  NR 5.

	FORMULARZ  CENOWY  DO  ZADANIA  PN.  „PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ  GULBITY - ANGLITY”


[image: image1.png]



ROZDZIAŁ  3
UMOWA
UMOWA 

W dniu …. października 2016r. pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez dr Wiesława Śniecikowskiego - Burmistrza Pasłęka zwaną dalej „Zamawiającym”, z jednej strony, a …....................... z siedzibą w ….................... reprezentowanym przez …................... -  …......................, zwaną dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony, zawarto umowę treści następującej:

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych, o nazwie :
„Przebudowa drogi gminnej Gulbity – Anglity ”
zwanych dalej „robotami”, oraz że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:

§  1. 
Uznaje się, że umowę niniejszą tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy i będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:

1) Dokumentacja budowlana,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy.
§  2. 
 1. Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

 2. Zamawiający ponadto zobowiązany jest do: 

 a) przekazania protokolarnie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, placu budowy, 

 b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

 c) wyznaczenia Przedstawiciela Zamawiającego

 d) odbioru robót zanikających, częściowych i końcowego – ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

 e) odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

 3. Przedstawiciel Zamawiającego wraz z inspektorami nadzoru, jest odpowiedzialny za współpracę z Wykonawcą przy realizacji robot objętych niniejszą umową oraz za zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
§  3.
1. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie zamówienia, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

4. Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 3 nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

8. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiającego Inspektorom nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

10. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Przedstawiciela Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, zmiany ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zażądać od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót. 

11. Wykonawca opracuje i przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi nadzoru propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu wydarzenia, o którym mowa w pkt. 10, lub okoliczności mających wpływ na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń z Przedstawicielem Zamawiającego i Inspektorem nadzoru.

12. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

13. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie personelu, lub inny personel zaaprobowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.
14. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.
§ 4.
1. Wykonawca w Załączniku nr 1 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników ”,zwany dalej „Pracownikiem” wskaże osobę – kierownika budowy, która będą realizować przedmiot umowy, .

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy pełniący funkcję  kierownika budowy, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę z Pracownikiem. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy zawartej przez Wykonawcę z Pracownikiem  w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracownika na podstawie umowy o pracę.
5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków.

§  5.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w  terminie do  dnia   ….... …....... 2017 r. 
§  6. 
 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie …............................. zł (słownie: …...................................... złote i …........... groszy) łącznie z obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT

 2. Zamawiający zastrzega, że wydatki w roku 2016 nie mogą przekroczyć kwoty 1.280.000,00 zł.
 3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać będzie się fakturami przejściowymi  za roboty wykonane w tym okresie oraz fakturą końcową.

 4. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej  za wykonane roboty, stanowić będzie protokół zaawansowania robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Faktury przejściowe wystawiane będą w okresach miesięcznych wg stanu zaawansowania robót na ostatni dzień miesiąca.

 5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 6. Faktury przejściowe wystawiane przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu na jego konto w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dla Zamawiającego, faktura końcowa w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia dla Zamawiającego.

 7. Wysokość wynagrodzenia nie podlega zmianom do końca realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 19.
§  7. 
1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający lub inspektor nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§  8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku gdy opóźnienie, o której mowa w pkt. 2 i 3, przekroczy okres 30 dni, Zamawiającemu oprócz kary umownej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, które to uprawnienie zamawiający może wykonać w terminie dwóch miesięcy poczynając od daty upływu trzydziestodniowego okresu tego opóźnienia.
5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach, o których mowa w ust. 4 należna kara umowna obejmuje należność, o której mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 lub 3.
§  9.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

 1. za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

 2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, 

§ 9. 
Strony ustalają iż mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne.
§  10.
 1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru: wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru

 a) atesty na wbudowane materiały,

 b) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy uzgodnionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

 5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§  11.
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na cel określony w umowie.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

 3. O wykryciu wady Zamawiający  obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

 4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przez dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, po upływie którego w razie ich nie usunięcia naliczy kare umowną, odpowiednio jak w § 7 pkt. 3, z możliwością usunięcia wady we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy. 

 5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

 6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi.

 7. Strony zgodnie ustalają, iż okres rękojmi wynosić będzie …....  miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
§  12.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, niezależnie od okoliczności opisanej w § 7 ust. 4,gdy:

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

b) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego,
d) Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o okolicznościach o których mowa w punktach 1.2. i 1.3.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w  terminie  30  dni  od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

b) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

c) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

c) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w w pkt 4.2., Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§  13.
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  …............................ - Inspektor UM Pasłęk

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:…..................................................................................................................................
§ 14.
1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów,  termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą  lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471  § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§  15.
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1.

§  16.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca złoży w formie …........................... .
§  17.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru zadania. 
§  18.
Pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to jest 30 % kwoty, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. 
§  19.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1. stawki podatku od towarów i usług, 

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym, wynagrodzeniu za pracę,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
§  20. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych i prawa budowlanego.
§  21.
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego sądy powszechne.
§  22.
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
  ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:
ROZDZIAŁ  4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis  przedmiotu  zamówienia 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6)
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na  przebudowie  drogi gminnej w tym:  

· wzmocnieniu i wykonaniu podbudowy  z kruszywa łamanego z poszerzeniem do 5 m, łącznie na odcinku 2,498 km,

· wykonaniu  jezdni z asfaltobetonu z istniejącymi zjazdami  na przyległe pola, wykonaniu zjazdów na przyległe posesje  w miejscu istniejących z kostki betonowej, 

· utwardzeniu pobocza jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m po obu stronach, udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych,wykonaniu dwóch zatok autobusowych z wiatą przystankową, chodnikiem i oświetleniem, 
· zabezpieczeniu rurami osłonowymi istniejących kabli teletechnicznych, przesunięciu hydrantów poza jezdnię, 

· wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w celu zachowania bezpiecznej skarani nad drogą. 

Do realizacji przedmioty zamówienia wykonawca winien zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę wykonującą obowiązki kierownika budowy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączone: 
 1. Projekt budowlany 

 2. Dokumentacja geotechniczna

 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
[image: image2.png]RErA L]

‘nyons
eM}SYaz231dzaq
e|udzpbzin
191UBMOXBUZO -

‘IMO1UBZOUONAM
Kogou -

“lamouoaq 1yasoy
Z3|UYIZIBIMBU -

NU0JGO}|ejse;
731UydzIaIMeU -

‘Amopngpod -

‘amoJodo Ainw
‘BZ97400" 1Y lUZOME.LY
-21jn Auswa -

o0SamoSoup
esed ajusjupompo -

dUWIIZ '9M0YJ91GZ0
‘amo.ejwod
‘azomemoyoghzid
Kyoqou -

why
mamogoup hogoy

onnig onniq opau
Zm opau Zm onau onng 2 1
nusWR EM jzmnuawap|  nuswap Zm 2 M MUBLIBR| M NJUSWR R Zm MW
250MEM | IVARIOMY | DSOMEM | PSOLEM | LVAEIOMY | JSOMEM | 2SOMEM | IVAEIOMY | 3souEM
onnig
M4y
po youdpo
Wazvy +1PUPPO R CIIE ) 8V PpUIgPO

nuaWR @ emzeN




                      Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5,  14-400 Pasłęk

                      tel. 55 248 20 01, fax. 55 248 31 80
                            e-mail: grzegorz.galikowski@paslek.pl                                                                                                                                                                                str.   2

