Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

przewidzianych do realizacji w 2018 roku przez Urząd Miejski w Pasłęku

W oparciu o art. 13a ustawy z dnia  29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku poniżej przedstawia wykaz zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2018.

| Lp | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Przewidywany tryb udzielenia zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia w tys. zł. | Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3.500 ton na potrzeby napraw nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pasłęk | Dostawa | Przetarg nieograniczony | 314,2 | I kwartał |
| 2 | Konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka, | Usługa | Przetarg nieograniczony | 279,4 | I kwartał |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 230,0 | I kwartał |
| 4 | Budowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 1.490,3 | I kwartał |
| 5 | Przebudowa ul. Rzemieślnicza 2016-2017 | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 530,0 | I kwartał |
| 6 | Przebudowa infrastruktury podziemnej drogi ul. Augustyna Steffena (dokumentacja) | Usługa | Przetarg nieograniczony | 200,0 | I kwartał |
| 7 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 340,0 | I kwartał |
| 8 | Remont murów obronnych w Pasłęku | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 310,0 | I kwartał |
| 9 | E-urząd – wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gminie Pasłęk wraz z systemem szkoleń | Usługa | Przetarg nieograniczony | 1.365,3 | I kwartał |
| 10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pólko – Sakówko; W-M SSE podstrefa Pasłęk ul. Dworcowa. | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 2.230,0 | II kwartał |
| 11 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w msc. Rogajny II etap | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 320,0 | II kwartał |
| 12 | Sygnalizacja Świetlna w Pasłęku (dokumentacja i realizacja) | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 260,0 | II kwartał |
| 13 | Budowa chodnika i przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Pasłęku | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 353,0 | II kwartał |
| 14 | Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pasłęk | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 254,9 | I kwartał |
| 15 | Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku ul. Jagiełły 30 | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 530,0 | II kwartał |
| 16 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap III Majki – Gryżyna | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 1.700,0 | II Kwartał |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Krosno – Nowe Kusy | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 2.035,8 | II kwartał |
| 18 | Budowa ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena | Roboty budowlane | Przetarg nieograniczony | 450,0 | III kwartał |
| 19 | Całoroczne utrzymanie czystości gminnych ulic i chodników na terenie miasta Pasłęk | Usługa | Przetarg nieograniczony | 650,0 | III kwartał |